苏州市姑苏区住房和建设委员会2025年度行政检查计划表

| 序号 | 检查事项 | 检查主体 | 检查对象范围 | 检查依据 | 检查比例 | 检查频次 | 检查方式 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对取水许可的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 取水户 | 《中华人民共和国水法》（2016年修正）、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号，2017年修订）、《行政许可法》 | 所有批复项目 | 1次/季度 | 现场检查、书面检查 | （1）取水户是否按照取水许可批准文件建设取水工程或设施，是否安装计量设施和远程监控系统并保证其正常运行，是否按规定建设水资源监测设施； （2）监督检查取水户是否存在超计划、超许可用水情况，是否按照规定建设节水设施并维持正常运行。 （3）取水户是否建立完整真实的取用水台账，是否及时按照有关规定报送相关用水统计报表。 （4）取水户是否按时足额缴纳水资源费和水利工程水费。 （5）如存在退水情况，是否按照规定安装退水设施，退水计量设施，退水量是否符合许可要求。 |  |
| 2 | 对生产建设项目水土保持方案审批的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 生产建设单位 | 《中华人民共和国水土保持法》（2010年主席令第三十九号）、《行政许可法》 | 所有批复项目 | 根据工程实际进展阶段 | 现场检查、书面检查现 | （1）水土保持工作组织管理情况； （2）水土保持方案审批（含重大变更）情况、水土保持后续设计情况； 表土剥离、保存和利用情况； （3）取、弃土场选址及防护情况； （4）水土保持措施落实情况； （5）水土保持监测、监理情况； （6）水行政主管部门历次检查发现问题整改落实情况； （7）水土保持补偿费缴纳情况； （8）水土保持设施验收报备及后续管理落情况。 |  |
| 3 | 对河道管理范围内建设项目工程建设方案审批的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 涉河建设项目 | 《中华人民共和国水法》（2016年修正）、《行政许可法》 | 所有批复项目 | 根据工程实际进展阶段 | 现场检查、书面检查现 | （1）开工核验阶段： ①复核各类占用手续（国有资源有偿使用收入缴费合同，对河道堤防安全、防汛抢险、水利工程存在影响的相关保证协议，临时占用水域承诺书等）； ②复核施工方案与批复的符合性； ③测量开工放样与方案的一致性。 （2）施工过程阶段： ①复核是否落实各类补偿工程； ②现场复核是否按批复文件和施工方案要求进行施工； ③初步评估涉河建设项目变更的必要性、合理性。 （3）竣工验收阶段： ①测量和复核涉河工程的建设位置、规模、特征参数、坐标等是否与审批文件一致； ②复核各类补偿工程的落实情况； ③复核涉河工程竣工验收材料及竣工测量报告； ④汇总各阶段复核资料并完成项目归档。 |  |
| 4 | 对城镇污水排入排水管网许可的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 排水户 | 《城镇排水与污水处理条例》（2013年10月2日国务院令第641号）、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》、《行政许可法》 | 所有批复项目 | 根据工程实际进展阶段 | 现场检查、书面检查现 | （1）检查排水户是否取得污水排入排水管网许可证 （2）是否按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的处罚 （3）排水户是否发生名称、法定代表人等其他事项变更 （4）排水户是否发生事故或者其他突发事件，排放的污水是否可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，没有立即暂停排放，未采取措施消除危害，或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告 |  |
| 5 | 对拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 建设项目 | 《城镇排水与污水处理条例》（2013年10月2日国务院令第641号）、《行政许可法》 | 所有批复项目 | 根据工程实际进展阶段 | 现场检查、书面检查现 | 是否存在擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施的行为 |  |
| 6 | 对水工程建设规划同意书审核的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 水工程 | 《中华人民共和国水法》（2016年修正）、《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）、《行政许可法》 | 所有批复项目 | 根据工程实际进展阶段 | 现场检查、书面检查现 | （1）开工核验阶段： ①复核各类占用手续（国有资源有偿使用收入缴费合同，对河道堤防安全、防汛抢险、水利工程存在影响的相关保证协议，临时占用水域承诺书等）； ②复核施工方案与批复的符合性； ③测量开工放样与方案的一致性。 （2）施工过程阶段： ①复核是否落实各类补偿工程； ②现场复核是否按批复文件和施工方案要求进行施工； ③初步评估涉河建设项目变更的必要性、合理性。 （3）竣工验收阶段： ①测量和复核涉河工程的建设位置、规模、特征参数、坐标等是否与审批文件一致； ②复核各类补偿工程的落实情况； ③复核涉河工程竣工验收材料及竣工测量报告； ④汇总各阶段复核资料并完成项目归档。 |  |
| 7 | 对取得施工许可证的建设工程施工情况的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 区级立项项目及其参建单位 | 《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》等。 | 100% | 3次/年 | 现场抽查查、书面抽查等 | 对监管项目施工现场安全的行政检查。 |  |
| 8 | 对工程质量监督管理的行政检查 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 | 区级立项项目及其参建单位 | 《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》等。 | 100% | 3次/年 | 现场抽查查、书面抽查等 | 对监管项目施工现场质量的行政检查。 |  |
| 9 | 对房地产开发企业从事房地产开发经营活动的检查 | 姑苏区住房和建设委员会 | 全区在售住宅开发项目 | 【地方性法规】《江苏省城市房地产交易管理条例》(2004年修正) 第十二条第二款 房地产开发企业应当在商品房现售前将房地产开发项目手册及符合商品房现售条件的有关证明文件报送房产管理部门备案。 【规章】《商品房销售管理办法》（建设部令第88号）第八条房地产开发企业应当在商品房现售前将房地产开发项目手册及符合商品房现售条件的有关证明文件报送房地产开发主管部门备案。 【法律】《中华人民共和国城市房地产管理法》（1994年7月5日主席令第二十九号，2009年8月27日予以修改）第四十五条：商品房预售，应当符合下列条件：（一）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；（二）持有建设工程规划许可证；（三）按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期；（四）向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。 | 100% | 1次/年 | 现场检查、书面检查等 | 商品房现售前房地产开发项目手册及符合商品房现售条件的有关证明文件备案，商品房预售许可. |  |